- Załącznik nr 2

- do uchwały Nr

- Rady Gminy z dnia  31 marca  2005 roku

- Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy w 2005 r.

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Rok rozpocz. | Rok zakoń. | Wartość kosztorysowa w PLN | Dotychczas poniesione w PLN | Koszty roku planowanego w PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| # I. Kontynuowane - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pomieczynie - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czeczewie - Budowa kanalizacji sanitarnej Pomieczyno- Przodkowo | 2000 2000 2004 | 2006 2006 2005 | 1.868.258 1.836.283 2.078.180 | 81.337 81.218 12.000 | 204.041 199.280 515.599 |  |
| # II. Nowo rozpoczynane - Wymiana rurociągów wodociągowych AC na PCV w Kłosowie - Modernizacja ujęcia wody w Przodkowie - Wykup nieruchomości na mienie gminne ( grunty pod pas drogi Rąb –Kowalewo i inne) - Modernizacja ogrzewania, rozdzielczość ogrzewania w Ośrodku Zdrowia - Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej Warzenko-Tokary- Kczewo- Młynek - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Rozbudowa wodociągu w Hopach /hydrofornia Kawle Dolne/ - Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Kłosowie - Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Kobysewie 10.Zabudowa samochodu pożarniczego w Czeczewie - Likwidacja barier transportowych- zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych 12.Budowa kanalizacji sanitarnej Kawle Górne i dolne-Przodkowo 13.Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Tokarach 14. Zakup pompy | 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 | 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 | 45.000 275.000 21.000 30.000 607.790 10.000 30.000 57.288 48.813 60.000 30.000 1.700.000 50.000 27.000 | - - - - - - - - - - - - - - | 5.000 25.000 21.000 30.000 607.790 10.000 30.000 57.288 48.813 60.000 30.000 255.000 50.000 27.000 |  |
| RAZEM : |  |  | 8.774.612 | 174.555 | 2.175.811 |  |