Załącznik  nr  1

do Uchwały  nr XXV/254/2005

Rady Gminy Przodkowo

z dnia  29 grudnia  2005 r.

### PLANOWANE INWESTYCJE W ŚWIETLE ZPORR I SEKTOROWYCH

### PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA  ROK 2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. ZPORR rozwija cele Narodowego Planu Rozwoju, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR, będzie współfinansowana 
z funduszy strukturalnych.

Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw i regionów.

Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.

Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu. Wyróżniamy trzy priorytety:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

- Rozwój lokalny

W ramach priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów wyodrębniono następujące działania:

1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

2. Infrastruktura ochrony środowiska.

3. Regionalna infrastruktura edukacyjna.

4. Kultura i turystyka.

5. Społeczeństwo informacyjne.

- W priorytet Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

wpisane zostały następujące działania:

1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia  ustawicznego w regionie.

2. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.

3. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi.

4. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

5. Promocja przedsiębiorczości.

W priorytecie Rozwój lokalny zapisane zostały działania:

1. Rozwój obszarów wiejskich.

2. Obszary poprzemysłowe restrukturyzowane.

3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

4. Mikroprzedsiębiorstwa.

5. Lokalna infrastruktura edukacyjna.

Gmina Przodkowo  zamierza podjąć szereg inwestycji wpisujących się w priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Będą one ważnym czynnikiem pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze gminy oraz województwa pomorskiego.

Szczegółowe działania, które planuje podjąć gmina Przodkowo współfinansowane w ramach regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela:

| # Planowane inwestycje na rok 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa planowanego zadania |  | Kryteria kolejności realizacji |  | Zgodność z przepisami ustawy o zagospodar. Przestrzennym |  | Harmono-gram realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | Źródła finansowa-nia |  | Nakłady finansowe do poniesienia, w roku |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |
| I. Zaopatrzenie w wodę i system odprowadzania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociąowej w Pomieczynie |  | 1 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo oraz Koncepcją gospodarki ściekami w Gminie Przodkowo |  |  | 2004-2007 | Modernizacja ujęć oraz sieci wodociągowych wpłynie na poprawę realizacji obowiązku gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę |  |  | Gmina Przodkowo |  | 50 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  | 50 000,00 |  |  |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przodkowo: Kawle Górne-Przodkowo,Pomieczyno |  | 2 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo oraz Koncepcją gospodarki ściekami w Gminie Przodkowo |  |  | 2004-2007 | Rozwiązanie gospodarki ściekowej wsi: Pomieczyno oraz położonych ba trasie Kawle Górne - poprzez wykonanie sieci kanalizacyjnej |  |  | Gmina Przodkowo |  | 255 648,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Norweski Mechanizm Finansowy |  | 1 448 670,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  | 1 704 318,00 |  |  |
| 3 | Modernizacja ujęcia wody w Przodkowie |  | 3 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo oraz Koncepcją gospodarki ściekami w Gminie Przodkowo |  |  | 2005-2007 | Modernizacja ujęć oraz sieci wodociągowych wpłynie na poprawę realizacji obowiązku gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę |  |  | Gmina Przodkowo |  | 50 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Razem |  | 50 000,00 |  |  |
| 4 | Budowa wodociągu w Kłosowie |  | 4 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo |  |  | 2005 – 2006 | Budowa wodociągu w Kłosowie wpłynie na poprawę realizacji obowiązku gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę |  |  | Gmina Przodkowo |  | 40 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  | 40 000,00 |  |  |
| 5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kobysewo - Smołdzino |  | 5 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo oraz Koncepcją gospodarki ściekami w Gminie Przodkowo |  |  | 2006-2009 | Rozwiązanie gospodarki ściekowej poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Kobysewo- Smołdzino |  |  | Gmina Przodkowo |  | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UE-ZPORR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  | 30 000 ,00 |  |  |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej Tokary – Czeczewo-Kłosowo |  | 6 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo oraz Koncepcją gospodarki ściekami w Gminie Przodkowo |  |  | 2006-2009 | Rozwiązanie gospodarki ściekowej wsi: Tokary, Czeczewo , Kłosowo |  |  | Gmina Przodkowo |  | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  | 30 000,00 |  |  |
| 7 | Budowa kananlizacji w Przodkowie ul.Słoneczna |  | 7 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo oraz Koncepcją gospodarki ściekami w Gminie Przodkowo |  |  | 2006-2008 | Rozwiązanie gospodarki ściekowej wsi: Przodkowo – poprzez częściowe wykonanie sieci kanalizacyjnej na ul.Słonecznej |  |  | Gmina Przodkowo |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  | 15 000,00 |  |  |
| 8 | Modernizacja ujęcia wody w Kobysewie |  | 8 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo oraz Koncepcją gospodarki ściekami w Gminie Przodkowo |  |  | 2006-2008 | Modernizacja ujęć oraz sieci wodociągowych wpłynie na poprawę realizacji obowiązku gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę |  |  | Gmina Przodkowo |  | 20 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  | 20 000,00 |  |  |
| 9 | Wymiana rurociągów wodociągowych w Przodkowie (ul.Derdowskiego i Topolowa) |  | 9 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo |  |  | 2005 - 2006 | Modernizacja ujęć oraz sieci wodociągowych wpłynie na poprawę realizacji obowiązku gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę |  |  | Gmina Przodkowo |  | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  | 10 000,00 |  |  |
| ## II. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa sali gimnasty-cznej z zapleczem przy Zespole Szkół : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pomieczynie | 1 |  |  | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarun+D27kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo D12 | 2004 - 2006 |  |  | Poprawa warunków realizacji wychowania fizycznego w szkole oraz rozwoju kultury fizycznej mieszkańców wsi |  | Gmina Przodkowo |  | 799 684,67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UE - ZPORR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MENIS |  | 300 000 ,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  | 1 099 684,67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogółem |  | 1 099 684,67 |  |  |
| 2 | Budowa sali gimnasty-cznej z zapleczem przy Zespole Szkół : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czeczewie | 2 |  |  | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo | 2004 - 2006 |  |  | Poprawa warunków realizacji wychowania fizycznego w szkole oraz rozwoju kultury fizycznej mieszkańców wsi |  | Gmina Przodkowo |  | 240 386,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UE - ZPORR |  | 721 158,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UKFiT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  | 961 544,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogółem |  | 961 544,8 |  |  |
| ## III. Drogi lokalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przebudowa drogi Załęże - Kawle | 1 |  |  | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo | 2005 - 2006 |  |  | Polepszenie stanu infrastruktury drogowej gminy, wpływ na rozwój drobnej przedsiębiorczości |  | Gmina Przodkowo |  | 383 973,68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UE - ZPORR |  | 1 915 368,38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  | 255 382,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  | 2 554 724,51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogółem |  | 2 554 724,51 |  |  |

| ## IV. Ochrona przeciwpożarowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa remizy OSP w Pomieczynie | 13 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarun+D27kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo D12 | 2006 – 2008 | Polepszenie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa | Gmina Przodkowo | 30 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Razem | 30 000,00 |