Załącznik    nr   2

do uchwały nr  XXV/254/2005

Rady Gminy Przodkowo

z dnia  29 grudnia  2005 r.

- PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI W HORYZONCIE CZASOWYM

WYKRACZAJĄCYM POZA RAMY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO, 
TJ. NA LATA 2007 – 2013

Zadania objęte interwencją w ramach Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2007-2013 będą również realizowane w ramach trzech podstawowych obszarów z planowanym dofinansowaniem 
z Unii Europejskiej. Ponadto na terenie gminy wdrażane będą również projekty komplementarne wobec zadań objętych planem.

Założono możliwość aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego w trakcie jego wdrażania. 
W pierwszej kolejności będą to głównie zmiany polegające rozszerzaniu katalogu zadań zarówno 
w obrębie projektów bezpośrednio objętych interwencją planu, a także zadań komplementarnych.

Zadania planowane do realizacji na lata 2007-2013 przedstawia poniższa tabela:

| Zadania inwestycyjne na lata 2007 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa zadania | Kryteria kolejności realizacji |  | zgodność z przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty | Źródła finansowania | Szacunkowy koszt inwestycji |
| I. Z zakresu gospodarki wodno - ściekowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Warzenku | 3 |  | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo oraz Koncepcją gospodarki ściekami w Gminie Przodkowo | 2007 | Rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy poprzez wykonanie sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Przodkowie | Gmina Przodkowo, | 200.000 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przodkowo:Kawle Gorne-Przodkowo, Pomieczyno | 1 |  |  | 2004-2007 |  | Gmina Przodkowo, Norweski Mechanizm Finansowy | 1 292 342 |
| 3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kobysewo - Smoldzino | 2 |  |  | 2006 - 2009 |  | Gmina Przodkowo, UE, Budżet Państwa | 1 520 000 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej Tokary – Czeczewo – Kłosowo | 4 |  |  | 2006-2009 |  | Gmina Przodkowo, UE, Budzet Panstwa | 1 400 000 |
| 5 | Budowa kanalizacji w Przodkowie ul. Słoneczna | 5 |  |  | 2006 - 2008 |  | Gmina Przodkowo | 100 000 |
| 6 | Budowa wodociągu w Hopach | 10 |  |  | 2007 |  | Gmina Przodkowo, | 60.000 |
| 7 | Budowa wodociągu w Załęzu | 11 |  |  | 2007 |  | Gmina Przodkowo | 50 000 |
| 8 | Wymiana rurociągów wodociągowych w Przodkowie (ul. Derdowskiego i Topolowa) | 6 |  |  | 2006-2007 |  | Gmina Przodkowo | 50 000 |
| 9 | Modernizacja ujecia wody w Przodkowie | 7 |  |  | 2005- 2007 |  | Gmina Przodkowo | 200 000 |
| 19 | Modernizacja ujecia wody w Kobysewie | 8 |  |  | 2006- 2008 |  | Gmina Przodkowo | 300 000 |
| 11 | Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej w Pomieczynie | 9 |  |  | 2004-2007 |  | Gmina Przodkowo | 240.000 |
| II. Drogi lokalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przebudowa drogi : Tokary – Warzenko | 2 |  | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo | 2009 – 2010 | Polepszenie stanu infrastruktury drogowej gminy, wpływ na rozwój drobnej przedsiębiorczości | Gmina Przodkowo, UE | 1.960.000 |
| 2 | Przebudowa drogi Wilanowo - Trzy Rzeki - Kłosowo | 1 |  |  | 2007 – 2008 |  | Gmina Przodkowo, UE | 3.000.000 |
| 3 | Przebudowa drogi Kawle-Trzy Rzeki-Rąb | 3 |  |  | 2010-2011 |  | Gmina Przodkowo UE | 1.960.000 |
| 4 | Budowa chodnika przy drodze Przodkowo-Kawle Górne | 4 |  |  | 2007-2010 |  | Gmina Przodkowo Starostwo Powiatowe | 104.000 |
| 5 | Rozbudowa chodnika w Przodkowie przy ul. Kartuskiej | 5 |  |  | 2008 |  | Gmina Przodkowo Zarząd dróg wojewódzkich | 100.000 |
| 6. | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 224 Przodkowo-Załęże | 6 |  |  | 2011 |  | Gmina Przodkowo Zarząd dróg wojewódzkich | 110.000 |
| 7 | Budowa chodnika w Tokarach | 7 |  |  | 2011 |  | Gmina Przodkowo Starostwo Powiatowe | 100.000 |
| 8 | Budowa chodnika w Czeczewie | 8 |  |  | 2012 |  | Gmina Przodkowo Starostwo Powiatowe | 100.000 |
| III. Z zakresu kultury i sportu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kosowie | 4 |  |  | 2010 |  | Gmina Przodkowo | 60 000 |
| 2 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Tokarach | 1 |  |  | 2007 |  | Gmina Przodkowo, PPP | 70 000 |
| 3 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Załężu | 2 |  |  | 2008 |  | Gmina Przodkowo | 50 000 |
| 4 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Szarłacie | 5 |  |  | 2011 |  | Gmina Przodkowo | 50 000 |
| 5 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Pomieczynie | 3 |  |  | 2008 |  | Gmina Przodkowo | 80 000 |
| 6 | Budowa Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie | 6 |  | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo | 2008 - 2010 | Rozwinięcie warunków kulturalnych i rekreacyjnych gminy | Organizacje pozarządowe | 300 000 |
| 7 | Wykonanie Punktu widokowego "Gapionka" w Czeczewie | 7 |  |  | 2012 |  | Gmina Przodkowo, UE | 50 000 |
| IV. Z zakresu administracji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modernizacja budynku i wdrożenie systemu informatycznego w Urzędzie Gminy | 1 |  | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo | 2010 - 2013 | Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Gminy | Gmina Przodkowo, UE | 300 000 |
| V. Z zakresu infrastruktury Służby Zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (m.in. termoizolacja budynku, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej) | 1 |  | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo | 2007 - 2010 | Poprawa warunków funkcjonowania Służby Zdrowia w Gminie | UE. Ministerstwo Zdrowia. Gmina Przodkowo, | 100 000 |
| 2 | Przebudowa i wyposażenie sal zabiegowych (gabinet zabiegowy i ginekologiczno-położniczy) | 2 |  |  | 2009 - 2010 |  | UE. Ministerstwo Zdrowia. Gmina Przodkowo, | 30 000 |
| 3 | Informatyzacja usług medycznych | 3 |  |  | 2011 |  | UE. Ministerstwo Zdrowia. Gmina Przodkowo, | 60 000 |
| 4 | Zakup urządzeń medycznych (np. aparat EKG, sterylizator, defibrylator) | 4 |  |  | 2012 |  | UE. Narodowy Fundusz Zdrowia | 20 000 |
| IV. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa Remizy OSP w Pomieczynie |  | 1 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo | 2006 - 2008 | Polepszenie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa w Gminie | Gmina Przodkowo | 400 000 |